Отчет о работе

Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара

за 2011 год

(отчетный период)

1. Инвестиционно-финансовая деятельность

За отчетный период было заключено 112 муниципальных контрактов, в том числе  32 контракта с единственным поставщиком. Размещение муниципального заказа проведено по 41 объектам капитального строительства, из 51 предусмотренных Решением Думы городского округа Самара от 22 декабря 2011 года № 50  «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год». По 10 объектам капитального строительства размещение муниципального заказа, согласно плану-графику закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 2011 году не запланировано.

Решением Думы городского округа Самара от 22 декабря 2011 года № 176                           «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 года № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департамент) предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  1 038  743, 3 тыс. руб. из них бюджетные ассигнования, обязательства, освоения которых относятся к 2011 году, составляют 740 890,3  тыс. руб. в том числе:

- за счет бюджета городского округа Самара (далее бюджет городского округа) в сумме 618 746,7 тыс. руб.;

- за счет областного бюджета в сумме 122 143,6 тыс. руб.

Примечание: На приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой адресной программе городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара на 2011-2013 годы» предусмотрены средства  в сумме 297 853,0  тыс. рублей, в том числе:

субсидии из областного бюджета в сумме 72 483,0 тыс. рублей;

средства фонда содействия реформированию ЖКХ  135 549,9 тыс. рублей;

средства бюджета городского округа Самара в сумме  89 820,1 тыс. рублей.

Учитывая, что обязательства Администрации городского округа Самара по срокам освоения бюджетных инвестиций по Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара на 2011-2013 годы» в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к соглашению от 10.08.2011       № 811 «О предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на финансирование областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254», заключенному Администрацией городского округа Самара  с министерством строительства Самарской области установлены до 1 ноября 2012 года (то есть возникают в следующем за отчетным финансовом году) корректно анализ освоения бюджетных ассигнований за 2011 год осуществлять без учета бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара на 2011-2013 годы», обязательства освоения которых относятся к 2012 году.

Таким образом, бюджетные ассигнования, без учета средств на приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по Департаменту в 2011 году составляют                                                                                                              740 890,3  тыс. руб.

За 2011 год Департаментом освоены и оплачены бюджетные ассигнования  в сумме 688 478,4 тыс. руб., из них бюджетные ассигнования, обязательства освоения которых относятся к 2011 году (без учета средств на приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда)  составляют 679 694,0 тыс.руб.

Процент освоения бюджетных ассигнований 2011 года составляет 91,74%, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Самара - 557  917, 9 тыс. руб. или  90,2 % от плана;

- за счет областного бюджета - 121 776, 1  тыс. руб. или  99, 7 % от плана.

Кроме того, освоено средств инвесторов - 4 847,46 тыс. руб., в том числе в жилищно-коммунальном строительстве на сумму - 3 753,95 тыс. руб.

В 2011 году по Департаменту предусмотрены:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме  834 280,8 тыс. руб. из них бюджетные ассигнования, обязательства освоения которых относятся к 2011 году (без учета средств на приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) составляют 536 427,8 тыс. руб. в том числе:

средства городского бюджета	414 284,2 тыс. руб.;

средства областного бюджета 122 143,6 тыс. руб.

За 2011 год Департаментом освоены и оплачены бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства  в сумме 486,3 млн. руб., без учета средств на приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  477,5 млн. руб.

Процент освоения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 2011 года составляет 89,01%.

За аналогичный период 2010 года Департаментом освоены бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства  в сумме 634,5 млн. руб. без учета средств по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 314,3 млн. руб. 75,7%.

Примечание: В 2010 году были освоены 320,2 млн. руб. на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по муниципальному контракту, заключенному 26 октября 2009 года на строительство многоквартирных домов в поселке Озерный в Куйбышевском районе г. Самара, которые вошли в отчетность за сопоставимый период.

Таким образом, освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за 2011 год по Департаменту, без учета средств по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда выше, чем за 2010 год (477, 5 млн.рублей и 314, 3 млн.рублей соответственно).

В 2011 году полностью работы завершены на 8 объектах:

- инженерные сети к застройке по 5 просеке (строительство фидера);

- жилая застройка в границах улиц Дачной, пр. К.Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление ул. Тухачевского). Строительство инженерных сетей и сооружений (ЦТП–24);

- водопроводная линия Д-300 мм от в пос. Сухая Самарка;

- реконструкция здания на ул. Черемшанской, 152 под детский сад №306;

- жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр.К.Маркса. Разработка рабочей документации на инженерные сети и сооружения

- реконструкция улицы Нагорной от пр.Кирова до ул.Советской;

- проектирование и строительство универсальных спортивных площадок;

- реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2 г. Самары (2007-2012) по 1 и 2 очереди.

В полном объеме (100%) освоены средства по 23 объектам, по 20 объектам в связи с экономией сложившейся, при исполнении муниципальных контрактов, освоение составило 92-99,8%.

Не в полном объеме освоены бюджетные инвестиции (менее 90%) по                        7-и объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе по 3-м объектам полное не освоение.

1. МОУ СОШ № 81 по ул. Самарской/Ярмарочной, 190/18 в Ленинском районе.

Проектирование объекта 2011-2012 год. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме	 3 000,0 тыс. руб.

На 01.01.2012  освоение составило 0,0 тыс. руб.

2. Амбулатория общей врачебной практики на территории поселка Шмидта в Железнодорожном районе.

Проектирование объекта 2011-2012 год. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме	100,0 тыс. руб.

На 01.01.2012  освоение составляет 0,0 тыс. руб.

На указанные объекты выделены средства Решением Думы городского округа Самара от 27 октября 2011 года № 145. Временные процедуры по публикации бюджета составляет 10 дней. Размещение муниципального заказа согласно Федеральному закону № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» составляет 50 дней.

27.12.2011 по результатам размещения муниципального заказа заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «МОУ СОШ № 81 по ул. Самарской/Ярмарочной, 190/18 в Ленинском районе» № 48363 с КБ «Проект» на сумму 4 657,51 тыс. рублей. Срок выполнения работ – июль 2012 года.

30.12.2011 по результатам размещения муниципального заказа заключен долгосрочный муниципальный контракт по объекту «Амбулатория общей врачебной практики на территории поселка Шмидта в Железнодорожном районе»  № 49843 с ООО «Юма-проект» на сумму 949,04 тыс. рублей. Срок выполнения работ – апрель 2012 года.

3. Детская специализированная поликлиника по ул. Самарская, 137 (пристрой                   № 2) в Ленинском районе.

Строительство объекта ведется с 2008 года. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме	 1 200,1 тыс. руб.

На 01.01.2012 освоение составляет 0,0 тыс. руб.

По результатам инвентаризации Департаментом было направлено предложение о перераспределении бюджетных ассигнований.

4. Проектирование и реконструкция котельной, монтаж оборудования при бане   № 17 по ул. Флотской, 19.

Срок проектирования – 2011 год. Финансирование объекта осуществляется в рамках целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2013. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме 219,0 тыс. руб.

На 01.01.2012 освоение составляет 434,3 тыс. руб.  (35,6%).

02.06.2011 заключен муниципальный контракт № КС-ПИР-0-0107-11 с победителем открытого конкурса - ООО «ГлавРосСтрой» на сумму 1 190,0 тыс. руб.

Согласно технико-экономическому обоснованию ООО «ГлавРосСтрой» проведение капитального ремонта и модернизация здания бани и котельной нецелесообразно и нерентабельно.  Подписано  соглашение о расторжении муниципального контракта с освоением на сумму выполненных работ. Департаментом направлялось предложение о перераспределении денежных средств.

5. Особняк Наумова, 1902 г., арх. Щербачев А.А. (Самарский дворец детского и юношеского творчества).

Срок проектирования – 2011 год. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме 3 900,0 тыс. руб.

На 01.01.2012  освоение составляет  1 500,0 тыс. руб.(38,5%).

18.08.2011 заключен муниципальный контракт № КС-ПИР-0-0185-11 с ООО «ГлавРосСтрой»  на сумму 3 900 тыс. рублей.

Получено заключение Государственной историко-культурной экспертизы. Проектная документация в настоящее время проходит рассмотрение в Гос.экспертизе.

6. Здание женской гимназии (дом Поплавского), 1902 г., арх. Щербачев А.А. (МОУ СОШ № 15).

Срок проектирования - 2011-2012 год. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме	 4 159,9 тыс.  руб.

На 01.01.2012  освоение составляет 240,0 тыс. руб.(5,8%).

05.09.2011 заключен муниципальный контракт №КС-ПИР-0-0189-11 на разработку проектной   документации с   победителем торгов   ООО   «ГлавРосСтрой»   на   сумму   4 400,0 тыс. руб. Срок выполнения работ – февраль 2012 года.

Согласно технико-экономическому обоснованию ООО «ГлавРосСтрой», установлено, что приспособление объекта культурного наследия, памятника архитектуры федерального значения под общеобразовательную школу нецелесообразно из-за несоблюдения санитарных, градостроительных, пожарных и архитектурных норм проектирования. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта.

Департаментом направлялось предложение о перераспределении денежных средств.

7. «Реконструкция здания на пр. К. Маркса, 370 под детский сад № 30».

Строительство объекта – 2011-2012 годы. На 2011 год предусмотрено финансирование из средств городского бюджета в сумме	 121 826,6 тыс.руб.

На 01.01.2012  освоение составило 75 634,5 тыс.руб. (62,1%).

В рамках бюджетных ассигнований заключен долгосрочный (на 2011-2012 годы) муниципальный контракт от 06.06.2011 № 3951 с  ЗАО «Волгоспецстрой» на сумму 143 896,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по заключенному муниципальному контракту 30.09.2012 года.

Согласно графику производства работ выполнены следующие работы.

Демонтажные работы  100 %, работы по завершению прокладки наружных сетей 90 %, утеплению фасада 80 %, внутренней отделки 60 %, благоустройству 30 %, внутренняя система электроосвещения 90 %, устройство кровли 90 %.

При оценке освоения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства необходимо учитывать следующие факторы:

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год по Департаменту был установлен Решением Думы городского округа Самара № 50 от 07.12.2010 в сумме 545,6 млн. руб.  В течение года объем бюджетных ассигнований был увеличен до 834,3 млн. руб. т.е. увеличение от первоначального объема составило 288,7 млн. руб., соответственно увеличилось количество объектов и вносились изменения в график размещения муниципального заказа;

- авансирование муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципального заказа и действующих в текущем финансовом году не предусматривается;

- решения о предоставлении субсидий бюджету городского округа Самара на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты капстроительства  объектов  принимались областными структурами во втором квартале текущего финансового года, соответственно потребовалось внесение соответствующих изменений в целевые программы и бюджет городского округа Самара, что также повлияло на объем освоения  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

- соглашение между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и Администрацией городского округа Самара № 475                  от 26.04.2011 о предоставлении субсидии бюджету городского округа Самара на софинансирование объекта - реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2 г. Самары (2007-2011).

- соглашение между синистерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Администрации городского округа Самара № 227                 от 22.06.2011 о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства городского округа Самара по объекту -реконструкция здания на ул. Черемшанской, 152 под детский сад № 306.

- соглашение между министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области и Департаментом № 3 от 27.06.2011 года о направлении в 2011 году в бюджет городского округа Самара субсидии из областного бюджета по объекту -проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

- соглашение между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара и в соответствии с постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254 «Об утверждении областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы № 811  о направлении субсидии на приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой адресной программе городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара на 2011-2013 годы».

- по ряду объектов конкурсы не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки и требовалось повторное размещение муниципального заказа в Управление организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара, по следующим объектам:

- строительство медпункта в ДООЦ "Салют-2";

- строительство медпункта в ДООЦ "Заря";

- реконструкция пищеблока в ДООЦ "Волгаренок";

- проектирование и строительство универсальных спортивных площадок;

- жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. К.Маркса. Разработка рабочей документации на инженерные сети и сооружения.

- проектирование и строительство новых корпусов на территории детского сада №249 на ул. 6-я просека, 159 в Промышленном районе г. Самары.

- по ряду объектов, по которым решение о выделении бюджетных ассигнований принимались Решением Думы городского округа Самара в бюджет текущего года с учетом длительности срока проектирования потребовалось утверждение постановлений Администрации городского округа Самара «О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ с длительным производственным циклом» и переносе сроков на 2012 год, именно выполнение работ по следующим объектам:

- детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г.Самары;

- детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары;

-детский сад в границах улиц Антоново-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе г. Самары;

- реконструкция здания по ул. Куйбышева, 122 в г. Самара;

- реконструкция территории набережной реки Волга 1 и 3 очереди;

- МОУ СОШ №81 по ул. Самарской / ул. Ярмарочной, 190/18 в Ленинском районе;

- реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный;

- амбулатория общей врачебной практики на территории поселка Шмидта в Железнодорожном районе;

- реконструкция специализированного дома ребёнка «Малютка» по адресу: г. Самара, Красноглинского района, квартал 2, дом № 10.

- бюджетом городского округа Самара Самарской области на 2011 год Департаменту предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ (без учета бюджетных инвестиций на реализацию целевых программ) средства в сумме 1 662,2 тыс. руб. За 12 месяцев 2011 года Департаментом освоено 1 608,1 тыс. руб., что составляет 96,75% от плана;

- бюджетом городского округа Самара на 2011 год Департаменту предусмотрены бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Самара на 2011 год в сумме 202 800,3 тыс. руб. За 12 месяцев 2011 года Департаментом оплачено 200 613,9 тыс. руб., что составляет 98,92 % от плана, в том числе, по смете аппарата 74 365,9 тыс. руб., что составляет 98,0 % при годовом плане 75 890,4 тыс. руб.

Основные направления расходования средств бюджета городского округа Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара

|  | Утверждено на 2011 год, тыс. руб. |  |  | Исполнено за 2011, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета городского округа | Средства вышестоящих бюджетов | Всего | Средства бюджета городского округа | Средства вышестоящих бюджетов | Всего | Средства бюджета городского округа | Средства вышестоящих бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1) бюджетные инвестиции | 834 280,8 | 504 104,3 | 330 176,5 | 486 256,4 | 357 084,6 | 129 171,8 |  |  |  |
| из них бюджетные ассигнования, обязательства освоения которых относятся к 2011 году составляют | 536 427,8 | 414 284,2 | 122 143,6 | 477 472,0 | 355 695,9 | 121 776,1 | 89,01 | 85,86 | 99,70 |
| в том числе: бюджетные инвестиции, включенные в целевые программы городского округа Самара | 685 810,6 | 355 634,1 | 330 176,5 | 349 117,4 | 219 945,6 | 129 171,8 | 50,91 | 61,85 | 39,12 |
| в том числе: 1).ЦП «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара на 2009-2025 годы» 2). ЦП «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара на 2009-2011 годы» 3). ЦП «Чистая вода» на 2010-2013 годы» 4).ЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара на 2011-2013 годы» 5). ЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы 6). ЦП «Дошкольное детство» на 201-2016 годы | 132,4 1 219,0 140 402,1 297 853,0 10 260,5 235 943,6 | 132,4 1 219,0 68 642,1 89 820,1 760,5 195 060,0 | 0,0 0,0 71 760,0 208 032,9 9 500,0 40 883,6 | 132,4 434,3 139 947,9 8 784,4 10 152,3 189 666,1 | 132,4 434,4 68 448,4 1 388,7 759,3 148 782,5 | 0,0 0,0 71 499,5 7 395,7 9 393,0 40 883,6 | 99,99 35,62 99,68 2,95 98,95 80,39 | 99,99 35,62 99,72 1,55 99,84 76,28 | 0,0 0,0 99,64 3,56 98,87 100 |
| 2) бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ (без учета бюджетных инвестиций на реализацию целевых программ) | 1 662,2 | 1 662,2 | 0,0 | 1 608,1 | 1 608,1 | 0,0 | 96,75 | 96,75 | 0,0 |
| в том числе: 1)ЦП «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2008-2010 2)ЦП «Развитие застроенных территорий в городском округе Самара» на 2009-2015 годы 3)ЦП «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество » на 2011-2013 годы. | 1 368,2 0,0 294,0 | 1368,2 0,0 294,0 | 0,0 0,0 0,0 | 1 368,1 0,0 240,0 | 1 368,1 0,0 240,0 | 0,0 0,0 0,0 | 99,99 0,0 81,63 | 99,99 0,0 81,63 | 0,0 0,0 0,0 |
| 3) другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на _2011_ год | 202 800,3 | 202 800,3 | 0,0 | 200 613,9 | 200 613,9 | 0,0 | 98,92 | 98,92 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию | 7 616,0 | 7 616,0 | 0,0 | 7 436,5 | 7 436,5 | 0,0 | 97,64 | 97,64 | 0,0 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 45 407,7 | 45 407,7 | 0,0 | 45 407,7 | 45 407,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия в области коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другое | 149 776,5 | 149 776,5 | 0,0 | 147 769,8 | 147 769,8 | 0,0 | 98,66 | 98,66 | 0,0 |
| Итого по Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара | 1 038 743,3 | 708 566,8 | 330 176,5 | 688 478,4 | 559 306,6 | 129 171,8 |  |  |  |
| из них бюджетные ассигнования, обязательства освоения которых относятся к 2011 году составляют | 740 890,3 | 618 746,7 | 122 143,6 | 679 694,0 | 557 917,9 | 121 776,1 | 91,74 | 90,17 | 99,70 |

Департаментом получены денежные средства по внебюджетной деятельности в размере 434 тыс. руб. за технический  надзор от инвесторов без учета уплаты НДС (158,8 тыс. руб.) и налога на прибыль (211,1 тыс. руб.), с учетом оплаты налогов – 64,1 тыс. руб., средства целевого финансирования инвесторов  по договорам долевого участия в строительстве в сумме 3 158,8 тыс. руб. Средства, получаемые                                    от внебюджетной деятельности, направляются на погашение кредиторской задолженности, имеющейся в отчетности по внебюджетной деятельности.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 3 153, 8 тыс. руб., на конец отчетного периода составила 6 017,0 тыс. руб. Задолженность инвесторов по оплате технического надзора на начало отчетного периода составляла 11 785,3 тыс. руб., на конец отчетного периода составляет 12 891,9  тыс. руб.   Дебиторская   задолженность   на  начало   отчетного периода  составляла 7 655,9 тыс.руб., на конец отчетного периода составила – 42 818,2 тыс. руб. (со знаком минус), в том числе субсидии вышестоящих бюджетов – 55 274,6 тыс. руб. (со знаком минус).

Снижение дебиторской задолженности объясняется тем, что по условиям заключаемых муниципальных контрактов в 2011 году на выполнение строительно-монтажных и проектных работ авансы не предусмотрены. Знак «минус» свидетельствует об обеспеченности субсидиями.

По предотвращению образования просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Департаментом ведется следующая работа.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на погашение сложившейся просроченной дебиторской задолженности за отчетный период Департаментом направлено 14 претензий подрядным организациям с расчетом неустойки (пени). При полном или частичном отказе в удовлетворении, направленных претензий, финансовые санкции (неустойка, пени и штрафы) будут взысканы в судебном порядке.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказа от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению, Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49                              «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» в 4 квартале текущего года была проведена годовая инвентаризация всего имущества организации – основные средства,  нематериальные активы, материальные запасы, денежные средства и прочие финансовые активы (в том числе дебиторская задолженность) а также финансовые обязательства.

Информация о доходах, администрируемых Департаментом:

- 1 393,0 тыс. руб. – государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, при плане  2 250,0  тыс. руб.;

- 2 770,6 тыс. руб. – прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов, в том числе:

- 2 045,8 тыс. руб. - денежные средства от граждан и юридических лиц, являющихся заказчиками геодезической, картографической и топографической продукции, при плане 1 500,00 тыс. руб.;

- 330,0 тыс. руб. и  394,8 тыс.  руб. - возврат дебиторской задолженности;

- 0,00 тыс. руб. - плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной  системе   обеспечения  градостроительной  деятельности  при  плане 2 000,00 тыс. руб.

- 294,9 тыс. руб. – прочие неналоговые доходы в бюджеты городских округов (взимаемые средства с владельцев незаконно устанавливаемых конструкций за демонтаж, транспортировку и хранение рекламных конструкций) при плане  4 000,0 тыс. руб.

- 50 276,6 тыс. руб. – поступили субсидии бюджету городского округа Самара на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований при плане 50 383,6 тыс. руб., в том числе:

- 40883,6 тыс. руб.- поступили субсидии по соглашению № 227 от 22.06.2011 между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Администрацией городского округа Самара о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства городского округа по реконструкции объекта капитального строительства муниципальной собственности, при плане 40 883,6 тыс.руб.

- 9 393,0 тыс. руб. – поступили субсидии по соглашению № 3 от 27.06.2011 о направлении в 2011 году в бюджет городского округа Самара субсидии из областного бюджета из Министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на строительство универсальных спортивных площадок, при плане 9 500,0 тыс. руб.

- 71 760,0_ тыс. руб. – поступили субсидии городского округа Самара по Соглашению №475 от 26.04.2011г. о предоставлении субсидии бюджету городского округа Самара на софинансирование объекта «Реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт -2», из Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при плане 71 760,0 тыс.руб.

- 40 664,96 тыс. руб. – поступили субсидии бюджету городского округа Самара по соглашению № 811 от 10.08.2011 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, из министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, при плане 135 549,9 тыс. руб.

- 21 744,91 тыс. руб. – поступили субсидии бюджету городского округа Самара по соглашению № 811 от 10.08.2011 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета из министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, при плане 72 483,04 тыс. руб.

-  395,0 тыс. руб. (со знаком минус)– невыясненные поступления (уточнение средств, находившихся на остатке на 01.01.11 ).

Департаментом ведется работа по увеличению администрируемых доходов, в том числе по увеличению количества заключаемых договоров для лиц, являющихся заказчиками геодезической, картографической и топографической продукции.

Раздел 2. Капитальное строительство

Департаментом в отчетном периоде велось строительство следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь, м2 | Стадия исполнения контракта (договора) | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В счет долевых денежных средств: |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка по Пятой Просеке пос. НФС в Октябрьском районе, жилой дом № 2-3 | 5 просека | 10540 | 99% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка по Пятой Просеке пос. НФС в Октябрьском районе, жилой дом № 6 | 5 просека | 4871 | 99% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка по Пятой Просеке пос. НФС в Октябрьском районе, сети | 5 просека |  | 70% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 3 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса | 19460 | 98% | 2012г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 4 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса | 245888 | 98% | 2013 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 5 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса | 23431 | 100% | введен |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 10 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса | 14879 | 70% | 2013 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 18 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса | 63594,3 | Пир 30% | 2014 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, оздоровительно-офисный комплекс | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса | 17081,08 | 60% | 2013 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр в пос. Бр.Кузнецовых, сети | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр К.Маркса |  |  | 2012 - 2013 г. |
|  | Жилой дом по ул. Фрунзе, 22-24 | ул. Фрунзе | 9649,95 | 95% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка в границах ул. Луначарского – Ново-Садовая в Октябрьском районе (секции 4, 5, 6 в жилом доме) | ул. Луначарского, 139 | 18923 | 100% | введен |
|  | Жилая застройка квартала 123 в Ленинском районе, жилой дом № 2 | Застройка 123 кв. в гр. ул.Буянова | 7737 | 90% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка квартала 123 в Ленинском районе, жилой дом № 3 | Застройка 123 кв. в гр. ул.Буянова | 6987 | 98% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка квартала 123 в Ленинском районе, паркинг | Застройка 123 кв. в гр. ул.Буянова |  |  | 2013 г. |
|  | Жил. дом ул. Шверника | ул. Шверника | 6712 | 98% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Буянова, Рабочая, ул. Никитинская, 30,секция № 3 | Застройка в границах ул. Красноармейская, Агибалова, Рабочая | 3090,6 | 99% | 2012г. |
|  | Жилая застройка в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Буянова, Рабочая, секция № 18, 19, паркинг + отдельно стоящий паркинг на 100 мест в дворовой части секций 15, 16 ,17 | Застройка в границах ул. Красноармейская, Агибалова, Рабочая | 12076,23 | 100% | введен |
|  |  |  |  | 100% | введен |
|  | Жилая застройка в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Буянова, Рабочая, ул. Никитинская 30,секция № 20, 20А, офисный пристрой | Застройка в границах ул. Красноармейская, Агибалова, Рабочая | 14807 | 100% | введен |
|  | Жил. дом №131 ул.М. Горького (сек. 3/1, 3/2) | ул.М. Горького, 131 | 13154 | Сек.3/1 – 90%; сек. 3/2 – 10% | 2013 г. |
| В счет бюджетных денежных средств: |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка в границах улиц Киевская, Тухачевского, Дачной и пр. К.Маркса. Строительство инженерных сетей и сооружений. ЦТП-24 | Жилая застройка в границах улиц Киевская, Тухачевского, Дачной и пр. К.Маркса | 12024 | 100% | 2012г. |
|  | Инженерные сети по 5 просеке (фидер) | 5 просека | кабель протяженностью 1,7 км | 100% | 2012 г. |
|  | Расширение кладбища «Рубежное» (3-я очередь) | Волжский район | 240000 | 60% | 2012г. |
|  | Реконструкция кладбища «Южное» | Самарская обл. Волжский район | 64 608 |  | 2012г. |
|  | Водовод Д - 1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | Протяженность – 3 500 п.м. | 15% | 2013г. |
|  | Водопроводная линия Д - 300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | Протяженность -1650 п.м. | 100% | 2012г. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в п. Аэропорт-2 | КНС в пос. Аэропорт 2 | Площадь застройки 13219 | 100% | 2012г. |
|  | Строительство медпунктов в ДООЦ «Салют-2» | ДООЦ «Салют-2» | 283,5м2 |  | 2012г. |
|  | Строительство медпунктов в ДООЦ «Заря» | ДООЦ «Заря» | 288м2 |  | 2012г |
|  | Ремонт здания пожарного депо ПЧ-71 (пос. Прибрежный) | пос. Прибрежный |  | 100% |  |
|  | Детская специализированная поликлиника по ул. Самарская, 137 (пристрой № 2) в Ленинском районе г. Самары. | ул. Самарская, 137 | 1108 | 98% | 2012г |
|  | Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок. | пос. Прибрежный, пос. 113км. | 1568м2 | 100% |  |

Велось проектирование по 50 объектам капитального строительства муниципальной собственности:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь,м2 | Стадия исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта на строительство быстровозводимых убежищ | г. Самара | Вместимость 100 чел. | Проектирование завершено в 2011г. |
|  | Проектирование и реконструкция кладбища «Сорокины Хутора» | г. Самара | 10,5га | Ввиду отсутствия оформленного земельного участка, проектирование не велось |
|  | Проектирование, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры в пос. Кирзавод | пос. Кирзавод, Куйбышевский район | амбулатория общей врачебной практики (S -424,1м2) центр социального обслуживания площадью 69,8м2отделения под муниципальные нужды в пос. Кирзавод площадью 207,4 м2 | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование водовода Д-700 мм | Куйбышевский район г. Самары | водовод протяженностью 2,2 км | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование и строительство водовода в пос. Рубежное | пос. Рубежное | Протяженность ориентировочно 12 км. | Предпроектные проработки выполнены в 2011 г. |
|  | Проектирование и реконструкция котельной при бане № 17 по ул. Флотской, 19 | г. Самара, ул. Флотская, 19 | S реконструкции -317,2 и S котельной - 173,8 | Ввиду нецелесообразности проектирования, муниципальный контракт расторгнут в декабре 2011г. |
|  | Проектирование и строительство 2-х корпусов на территории дет.сада № 249 по 6-й просеке, 159 | г. Самара, 6-я просека, 159 | -- | Денежные средства перераспределены |
|  | Проектирование пристроя к зданию МОУ Самарский медико-технический лицей по ул. Полевой, 74 | г. Самара, ул. Полевая, 74 | S -1174,29м2 | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование и реконструкция школы № 12 | г. Самара, Красноармейская, 93А | Sзастройки -1029,5м2 | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование пристроя к детскому инфекционному корпусу Городской больницы № 5 (6-я Дачная просека). | 6-я Дачная просека | S -5750м2 | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. Свободы |  | Длина 710м | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Жилая застройка в границах ул. Дачной, пр. К. Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти. Разработка рабочей документации на инженерные сети и сооружения. Перекладка дождевого коллектора Д800-900мм по пр. К. Маркса | Жилая застройка в границах ул. Дачной, пр. К. Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти | Длина 630м | Проектирование завершено, получено положительное заключение Государственной экспертизы. |
|  | Жилая застройка в гр. ул. Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. К.Маркса. Разработка рабочей документации на инженерные сети и сооружения. (пересчет смет) |  | -- | Контракт исполнен в 2011г. |
|  | Реконструкция 1,2 хирургических корпусов с заменой медицинского и технологического оборудования ММУ «Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» и строительство между ними корпуса №4 | ул. Полевая,80 | S хир. корпуса №4 – 24 064 м2 | Проектирование завершено, получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование и реконструкция кинотеатра «Пламя». | пос. Прибрежный, ул. Звездная,1 | S -1490 м2 | 2012г. |
|  | Берегоукрепление Саратовского водохранилища на участке обрушения Волжского склона в пос. Южный Красноглинского района г. Самары | пос. Южный | 1 этап - 265м, 2 этап - 591м. | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы 2011г. |
|  | Строительство пищеблока в ДООЦ «Волгаренок» | ДООЦ «Волгаренок» | Sпристроя - 363,11 м2 | Проектирование завершено в 2011г |
|  | Строительство медпункта в ДООЦ «Салют-2» | ДООЦ «Салют-2» | S - 250 м2 | Проектирование завершено в 2011г, получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Строительство медпункта в ДООЦ «Заря» | ДООЦ «Заря» | S - 250 м2 | Проектирование завершено в 2011г, получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Реконструкция здания бассейна МОУ СОШ № 108 по ул. Бубнова, 7 | ул. Бубнова, 7 | S -1552,2 м2 | Проектирование завершено в 2011г |
|  | Оборудование пандусами отделений почтовой связи | г. Самара | -- | Проектирование завершено в 2011г |
|  | Устройство пандуса в отделе предоставления услуг электросвязи ЗАО "Самарасвязьинформ" по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 329 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 329 | -- | Проектирование завершено в 2011г |
|  | Здание женской гимназии (дом Поплавского), 1902 г., арх.Щербачев А.А. (МОУ СОШ № 15) | г. Самара, ул. Куйбышева, 125 | S – 3191,5 м2 | Ввиду нецелесообразности проектирования, муниципальный контракт расторгнут в декабре 2011г. |
|  | Реконструкция детской городской клинической больницы №1 в части пристроя к главному корпусу с отдельно стоящей трансформаторной подстанцией в Октябрьском районе г.Самары | г. Самара, пр. Карла Маркса, 165А | S пристроя -1753,31м2 S осн.здания – 2027,6м2 | Проектирование завершено в 2011г, получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Особняк Наумова, 1902 г., арх.Щербачев А.А. (Самарский дворец детского и юношеского творчества) | г. Самара, ул. Куйбышева, 151 | S осн. зда. – 2027,6 м2 S спорт-тех. блока – 644,77 м2 S флюгеля – 40,9м2 | Получено заключение государственной историко-культурной экспертизы. Проектная документация находится на рассмотрении в Государственной экспертизе |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МОУ "Гимназия №1" | г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 17 | S . – 3260,5 м2 | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Объект культурного наследия «Дом жилой» по адресу: ул. Краснодонская, д. 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ №83) | г. Самара, ул. Краснодонская, д. 20 | S . – 3025,22 м2 | Проектирование завершено в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | МОУ школа №126 г.о. Самара | г. Самара, ул. Юбилейная,61 | S – 2004,9м2 | Контракт расторгнут. |
|  | Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул. Офицерской в Кировском районе г. Самары в части строительства двух пристроев с ТП (пересчет смет) | г. Самара, ул. Офицерская,53 | -- | Контракт исполнен в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Жилой дом на углу ул. Дыбенко/ул. Сов. Армии в Советском районе г. Самары (3,4 сек.) (пересчет смет) |  | -- | Контракт исполнен в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара (пересчет смет) |  | -- | Контракт исполнен в 2011г., получено положительное заключение Государственной экспертизы |
|  | Разработка проекта на реконструкцию ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечной до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. К. Маркса до ул. Ставропольской) |  | Протяженность: 1 оч. -1,4 км 2 оч. – 2,2 км | Проектирование завершено в 2011г. |
|  | Разработка проекта на реконструкцию ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московского шоссе |  | Протяженность – 2,2 км | Проектирование завершено в 2011г. |
|  | Разработка проекта на реконструкцию ул. Дачная от ул. Пензенской до ул. Московское шоссе |  | Протяженность – 0,8 км | Проектирование завершено в 2011г. |
|  | Разработка проекта на реконструкцию ул. Мичурина от пр. Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-я очередь (от пр. Масленникова до ул. Революционной) |  | Протяженность - 0,81 км | Проектирование завершено в 2011г. |
|  | Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары | границы ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары | S зем. уч. – 8335,6 м2 Кол-во детей – 250 чел. | 2012г. |
|  | Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары | границы ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самар | S зем. уч. – 6053,0 м2 Кол-во детей – 250 чел. | 2012г. |
|  | Детский сад в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе г. Самары | границы улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе г. Самары | S зем. уч. 10200 м2 Кол-во детей – 250 чел. | 2012г. |
|  | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по ул. Алма-Атинская,122 | г. Самара, ул. Алма-Атинская,122 | S -8 731,2 м2 | 2012г. |
|  | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по ул. Ново-Вокзальная,19 | г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,19 | S -8 956,6 м2 | 2012г. |
|  | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по ул. Г. Димитрова,39 | г. Самара, ул. Г. Димитрова,39 | S поэтаж -6 798,7 м2 | 2012г. |
|  | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 35 по ул. Блюхера,3 | г.Самара, ул. Блюхера,3 | S -4 309 м2 | 2012г. |
|  | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по ул. Промышленности,319 | г.Самара, ул. Промышленности,319 | S - 7 359 м2 | 2012г. |
|  | МОУ СОШ №81 по ул.Самарской/Ярмарочной,190/18 в Ленинском районе | г. Самара, ул. Самарская / Ярмарочная,190/18 в Ленинском районе | S зд. школы – 6 223 м2 S гаража – 63,9 м2 S мастерских – 139,1 м2 Планируемое кол-во – 500 учащихся | 2012г. |
|  | Реконструкция здания по ул. Куйбышева,122 | г. Самара, ул. Куйбышева,122 | S общ. – 4072,89 м2 , S реставрации сущ. зд. – 315,72 м2 , S стр-ва админ. зд.- 2769,48 м2 | 2012г. |
|  | Амбулатория общей врачебной практики на территории поселка Шмидта в Железнодорожном районе | г. Самара, пос. Шмидта | S общ. – 450м2 | 2012г. |
|  | Реконструкция территории набережной городского округа Самара (1 и 3 очереди) | г Самара |  | 2012г. |

По трём объектам расторгнуты муниципальные контракты ввиду нецелесообразности проектирования:

1. Проектирование и реконструкция котельной, монтаж оборудования при бане №17 по ул. Флотской,19.

2. Здание женской гимназии (дом Поплавского), 1902г., арх. Щербачев А.А. (МОУ СОШ №15).

3. МОУ школа №126 г.о. Самара.

Велось обследование следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь,м2 | Стадия исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обследование строительных конструкций общеобразовательных учреждений: «МОУ СОШ №99, МОУ СОШ №65, МОУ СОШ №8» | г. Самара, ул. Алма-Атинская,122; ул. Ново-Вокзальная,19; Заводское шоссе, 68 | S - 8 731,2 м2 S - 8 956,6 м2 S - 5 918,6 м2 | Завершено в 2011г. |
|  | Техническое обследование строительных конструкций учреждений дошкольного образования: «МДОУ детский сад №325, МДОУ детский сад №168, МДОУ детский сад №108, МДОУ детский сад №48, МДОУ детский сад №123, МДОУ детский сад №290» | п. Мехзавод, кв.10, д. 21а; ул. Оросительная,19; ул.Коммунистическая,д. 20; ул. Венцека,33; ул. Запорожская,28; ул. Мориса Тореза,83а | S - 581,6м2, S - 341,5м2 S - 2 757,1 м2 S - 1 306,1м2 S - 1 166,4м2 S - 1 764,7 м2 | Завершено в 2011г. |
|  | Жилой дом по ул. Советской Армии, 271а | г. Самара, Октябрьский район, ул. С. Армии, д. 271 | S – 7638,3 м2 | Завершено в 2011г. |

Велось оформление земельных участков:

| 1. | под размещение детских садов: |  | Ведутся работы по оформлению 13-ти земельных участков под размещение детских садов. Получены заключения: ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ФБУП «Центр гигиены и эпидемиологии». На все земельные участки подготовлены схемы расположений земельных участков на кадастровых планах территорий и акты о выборе земельных участков. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | под строительство водоводов: Водовод Д-300мм. п. Сухая Самарка в куйбышевском районе Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в п. Сухая Самарка в Куйбышевском районе Проектирование водовода Д-700 мм в Куйбышевском районе Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. Свободы, Пугачевская, Победы в Кировском районе. Водовод Д-1200мм от ул.Ново-Садовой по ул.Луначарского, Скляренко, Мичурина, ул.Артиллерийской до Линдовской насосной станции Водовод Д-1000мм от Линдовской насосной станции по ул.Луначарского до Московского шоссе, по ул.Пролетарской, ул.Киевской до пр.К Маркса Водовод по ул.Тухачевского (новое направление) и Дачной в Железнодорожном районе. Коллектор дождевой канализации по ул. Тухачевского (новое направление) и Дачной в Железнодорожном районе. |  | Выполняются работы по оформлению земельных участков под строительство водоводов: - Д-300, Д-1000-получены заключения ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ФБУП «Центр гигиены и эпидемиологии» подготовлены схемы расположений земельных участков на кадастровых планах территорий и акты о выборе земельных участков. Д-700 - подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Организован выезд специалиста ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для подготовки заключения о возможности размещения объекта. Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Организован выезд специалиста ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для подготовки заключения о возможности размещения объекта. Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Организован выезд специалиста ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для подготовки заключения о возможности размещения объекта. Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Организован выезд специалиста ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для подготовки заключения о возможности размещения объекта. Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Организован выезд специалиста ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для подготовки заключения о возможности размещения объекта. Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Организован выезд специалиста ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» для подготовки заключения о возможности размещения объекта. |
| 3. | Универсальные спортивные площадки |  | Осуществлялась работа по оформлению 12 земельных участков под размещение универсальных спортивных площадок. Поданы заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Последующие работы по формированию земельных участков под данные объекты будут проведены по результатам предусмотренной законодательством процедуры их выбора. |
| 4. | физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Чернореченской /Клинической в Ленинском районе. |  | Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Приступили к процедуре формирования земельного участка. |
| 5. | реконструкция ул. ХХII Партсъезда от ул. Солнечной до пр. Кирова 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) |  | Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Приступили к процедуре формирования земельного участка. |
| 6. | реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (пр. Ленина) до Московского шоссе |  | Подано заявление в Министерство строительство Самарской области о предоставление земельного участка. Приступили к процедуре формирования земельного участка. |
| 7. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища нам участке обрушения Волжского склона в пос. Южный Красноглинского района г. Самары |  | Получены заключения ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ФБУП «Центр гигиены и эпидемиологии». Подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и акт о выборе земельного участка. |

Завершен строительством в 2010 году и введен в эксплуатацию в 1 полугодии 2011 года 1 объект, построенный за счет бюджетных денежных средств:

- Бассейн на территории школы №55 в Куйбышевском районе г. Самары по                  ул. Белорусской, 112 «А».

Завершено строительство и введены в эксплуатацию жилые дома, построенные за счет долевых средств:

1. Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми  помещениями (секции 20,20А), расположенный по адресу: ул. Никитинская,30 в Железнодорожном районе;

2. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (с размещением на верхнем  этаже мастерских и конторских помещений) (секции 18,19), встроенно-пристроенной автомобильной стоянкой и трансформаторной подстанцией, расположенный по адресу: ул.Никитинской,30 в Железнодорожном районе;

3. Жилой дом со встроенно-пристроенными  нежилыми помещениями (№ 5 по ГП) и распределительной подстанцией, расположенный по адресу: пр. Карла Маркса,55 в Железнодорожном районе;

4. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (секции 4,5,6) и распределительная подстанция, совмещенная с трансформаторной подстанцией (завершение, поэтапного строительства первой очереди жилой застройки квартала - жилого дома со встроенными нежилыми помещениями), расположенный по адресу: ул.Ново-Садовая,139 в Октябрьском районе.

Для ускорения ввода в эксплуатацию объектов строительства и ликвидации  долгостроев, строительство которых планировалось завершить в отчетном периоде,  Департаментом еженедельно проводились совещания с генподрядчиками и инвесторами по строящимся объектам капитального строительства.

Законсервированных объектов нет.

За 1 полугодие 2011 года был включен в реестр муниципального имущества и передан на праве оперативного управления директору школы № 55 Департаментом управления имущества городского округа Самара:

- Бассейн на территории школы №55 в Куйбышевском районе г. Самары по               ул. Белорусской, 112 «А» – 45 922 931,36 руб.

- Реконструкция ул. Нагорной от пр. Кирова до ул. Советской:

- наружное освещение -  2 851 384,36 руб.

- ливневая канализация	- 16 859 987,16 руб.

Управление муниципального земельного контроля

В отчётном периоде (2011 год) выдано 99 разрешений на строительство объектов капитального строительства, 98 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на 965961,8 кв.м, из них 643974,1 кв.м. жилой площади (59 разрешений).

Сравнительный анализ данных по отношению к предшествующему периоду:

в 2010 году:

- выдано разрешений на строительство – 154 шт.;

- выдано разрешений на ввод – 80 шт. на 705336,72 кв.м, из них 470192,29 кв.м. жилых площади (34 разрешения).

в 2011 году:

- жилья введено больше на 25 объектов, что составляет 173781,81 кв.м;

- выдано меньше разрешений на строительство на 55 шт.

Приложение: перечень объектов введенных в эксплуатацию в 2011 году (на 17 листах).

3. Развитие застроенных территорий

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2013 годы.

В 2011 году долгосрочной целевой адресной программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 741 (далее  - Программа),  предусмотрено приобретение жилых помещений в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. До 31 декабря 2011 года запланировано приобретение 226 благоустроенных квартир, общей жилой площадью 10 332,8 кв.м. Количество переселяемых граждан в пригодное для проживания жилье – 697 человек.

При заключении соглашения от 10.08.2011 № 811 «О предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на финансирование областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254», заключенному Администрацией городского округа Самара  с министерством строительства Самарской области (далее – Соглашение), у Администрации городского округа Самара в 2011 году возникли обязательства по приобретению  жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Согласно Программе, сумма финансирования данного мероприятия в 2011 году составляет 367 853,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) 135 549,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета 72 483,0 тыс. рублей;

- средства городского бюджета 159 820,1 = (10 949,1 + 148 871,0) тыс. рублей (10 949,1 тыс. рублей сумма 5% софинансирования, 148 871,0 тыс. рублей сумма на оплату увеличения площади и удорожания стоимости 1 кв. м.).

В 2011 году по результатам двукратного размещения муниципального заказа на приобретение 226 квартир у застройщиков было приобретено только 6 квартир у ЗАО ППСО «Авиакор», поскольку другие застройщики заявки на продажу жилых помещений с условием ввода в эксплуатацию до 31 декабря 2011 года не подали.

В результате заключено 3 муниципальных контракта  на приобретение 6 квартир с вводом в эксплуатацию объектов в декабре 2011 года на сумму 9 822,6 тыс. рублей.

До конца 2011 года пройдет оплата по контрактам на сумму 8 784,4 тыс. рублей.

Средства софинансирования:

- средства Фонда 4 818,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета 2 576,8 тыс. рублей;

- средства городского бюджета 389,3 тыс. рублей.

Дополнительное финансирование из городского бюджета – 999,4 тыс. рублей.

Окончательный расчет предусмотрен в 2012 году на сумму 1 038,2 тыс. рублей.

В целях завершения мероприятий по переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в отношении которых в 2011 году запланирована  финансовая  поддержка из Фонда областную адресную программу «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254 (далее – областная Программа) внесены изменения.

Изменения утверждены постановлением Правительства Самарской области                      от 22.12.2011 № 840 и предполагают продление сроков реализации областной Программы до конца 2012 года.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2011 продлено соглашение                          от 10.08.2011 № 811 о предоставлении и использовании субсидий в рамках реализации областной Программы. Субсидии полежат расходованию в срок до 01 ноября 2012 года.

Размещение муниципального заказа на приобретение 220 квартир на сумму 359 068,6 тыс. рублей будет осуществлено в 2012 году.

Соответственно в 2012 году потребуется внесение изменений в бюджет по отражению переходящих с 2011 года не освоенных по Программе бюджетных средств по источникам.

- Освоение финансируемых средств бюджетов составляет 2,4% реализации мероприятий Программы.

В отчетном периоде не завершено запланированное на 2011 год исполнение мероприятия Программы «Строительство многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара, в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Социально-экономический эффект и ожидаемые результаты от реализации Программы не соответствуют Программе.

Реализация мероприятий Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и «Снос аварийного жилищного фонда» аварийных жилых домов, включенных в адресный перечень на 2011 год запланирована на 2012-2013 годы.

«Комплексное развитие застроенных территорий» на 2012-2013 годы.

Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.08.2011                    № 748 принята Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Комплексное развитие застроенных территорий» на 2012 – 2020 годы, а также отменена Целевая программа городского округа Самара «Развитие застроенных территорий городского округа Самара» на 2009 – 2015 годы, утвержденная решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 674.

В связи с вышеизложенным проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, а также заключение соответствующих договоров в отчетном периоде не осуществлялось.

На начало отчетного периода действовало 37 договоров о развитии застроенных территорий.

- по 22 договорам ведется работа с инвесторами;

- 8 договоров о развитии застроенных территорий расторгнуты в одностороннем порядке;

- 6 договоров расторгнуты по соглашению сторон;

- 1 договор по решению суда признан не действительным.

Исполнение мероприятий, предусмотренных целевой программой городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2013 годы.

| N п/п | Наименование мероприятия, N подпункта | План по программе на 2011 год, тыс.рублей |  |  | Факт по программе (кассовый расход) за 2011 года, тыс.рублей |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | всего | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ответственный исполнитель- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2 г. Самары (2007-2011) | 80 337,0 | 8 577,0 | 71 760,0 | 80 068,8 | 8 569,3 | 71 499,5 | 99,7 |
| 2. | Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 29 572,3 | 29 572,3 |  | 98,6 |
| 3. | Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | 28 454,0 | 28 454,0 | 0,0 | 26 525,7 | 26 525,7 | 0,0 | 93,2 |
| 4. | Проектирование и строительство водовода Д-700 мм в Куйбышевском районе г. Самары | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 031,1 | 3 031,1 | 0,0 | 86,6 |
| 5. | Проектирование и строительство водовода в п. Рубежное | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО по Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара | 143 041,0 | 71 281,0 | 71 760,0 | 139 947,9 | 68 448,4 | 71 499,5 | 97,8 |

В соответствии с Уставом городского округа Самара, Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара                 от 20.03.2008 № 539, Департаментом разработан проект долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа), срок утверждения программы  2012 год.

- Принятие Программы позволит улучшить инвестиционную привлекательность городского округа Самара и создать условия, обеспечивающие комфортное проживание граждан на территории городского округа Самара.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 – 2015 годы – 3382293,6 тыс. руб.

4. Перепланировка (переустройство), перевод помещений.

| Помещения | Количество поступивших обращений | Количество рассмотренных обращений | Количество подготовленных актов (проектов) |  |  | Количество обжалованных решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о согласовании |  | об отказе |  |
| Перепланировка |  |  |  |  |  |  |
| Жилые | 2107 |  | 2158 | 703 |  |  |
| Нежилые | 372 | 417 |  |  |  |  |
| Перевод |  |  |  |  |  |  |
| Из жилого в нежилое | 179 |  | 184 | 5 |  |  |
| Из нежилого в жилое | 81 |  | 71 | 14 |  |  |

5. Организация и контроль в сфере градостроительной деятельности

- количество проведенных публичных слушаний – 3;

- по вопросам получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 2;

- по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского  округа Самара -1;

- количество проведенных заседаний Комиссий по подготовке проекта правил землепользования и застройке, Комиссий по застройке и землепользованию - 8 заседаний, на них:

- рассмотрено 821 обращение;

- проинформировано в газете «Самарская Газета» о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для проектирования и строительства  - 183 объекта.

Осуществляется прием граждан – 2 раза в неделю.

Подготовка документации по планировке территории

После проведенной проверки документации по планировке территорий было подготовлено проектов постановлений «Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории» - по 8 площадкам.

Публичные слушания за отчетный является Генеральный план, утверждённый Решением Думы городского округа Самара 20.03.2008 № 539.

Внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара № 539 от 20.08.2008, разработаны на основании постановления Администрации городского округа Самара № 126 от 10.02.2010 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара», обращениями в адрес Администрации городского округа Самара заинтересованных физических и юридических лиц, в частности, Вице-губернатора Самарской области, министерства строительства Самарской области.

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара был инициирован Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара путем запроса котировок. Были выполнены четыре муниципальных контракта:

- «Подготовка материалов по обоснованию внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара».

- «Обоснования внесения изменений в мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным планом городского округа Самара»;

- «Внесение изменений в положение о территориальном планировании Генерального плана городского округа Самара»;

- «Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара по мероприятиям по обеспечению гражданской обороны и защите территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

03 мая 2011 года сформирован и отправлен пакет документов и сопроводительное письмо с присвоением материалам грифа «секретно» для передачи на согласование в Правительство Самарской области.

Отработаны замечания проекта внесения изменений в Генеральный план, поступившие из различных согласующих ведомств.

В соответствии с частью 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект опубликован на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет» (www.city.samara.ru) и в периодическом издании «Самарская газета» от 17.09.2011 № 174 (4693).

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара               от 30 ноября 2011 года № 1682 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» было намечено проведение публичных слушаний 11 января 2012 года.

Посредством заключения муниципального контракта № УГА-ПИР-1-0229-09                         от 14.08.2009 была разработана комплексная транспортная схема городского округа Самара (далее – КТС).

Результатом разработки КТС стали следующие предложения:

- перенос заложенного в Генплане моста по ул. Самарская в створ ул. Фрунзе;

- строительство мостового перехода через реку Самара в створе проспекта Кирова с выходом на существующую обводную дорогу города Самары;

- строительство второго участка автомагистрали «Центральная» от обводной дороги до площади Урицкого и третьего – до мостового перехода «Фрунзенский»;

- строительство мостового перехода «Фрунзенский» с выходом на автодорогу Новокуйбышевск – Чапаевск;

- строительство Южной обводной дороги;

- реконструкция Южного моста;

- строительство двухуровневых развязок по проспекту Карла Маркса.

Комплексная транспортная схема была рассмотрена на градостроительном совете, совещании при Главе городского округа Самара с участием представителей всех структурных подразделений городского округа Самара и рекомендована к утверждению.

Однако в 2010 году постановление об утверждении КТС не было принято.

Материалы по разработке Комплексной транспортной схемы были направлены на ознакомление в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с сопроводительным письмом от 17.07.2011, после чего представлены с замечаниями в ДСА.

Порядок реализации положений Генерального плана определяется Планом реализации Генерального плана городского округа Самара, утвержденным Постановлением Главы городского округа Самара № 423 от 20.06.2008  (далее – План реализации).

В плане реализации Генерального плана должны содержаться «сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов» (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

Департамент заключил долгосрочные муниципальные контракты по планировкам шести территорий городского округа Самара в рамках освоения бюджетных средств по коду бюджетной классификации 04 12 3380000 500 226 «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»:

- муниципальный контракт № КС-ПИР -0-0246-10 от 14.09.2010 «Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в границах железной дороги, проспекта Кирова, городской черты в Кировском, Промышленном районах городского округа Самара»;

- муниципальный контракт № КС-ПИР -0-0247-10 от 14.09.2010 «Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в границах городской черты в Красноглинском районе города Самары»;

- муниципальный контракт № КС-ПИР - 0-0248-10 от 14.09.2010 «Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе города Самары»;

- муниципальный контракт № КС-ПИР -0-0249-10 от 14.09.2010 «Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах города Самары»;

- муниципальный контракт № КГА-ПИР-0-0251-10 от 20.09.2010 «Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в границах левого берега реки Волги, Красноглинского шоссе, поселка Управленческий и оврага в Красноглинском районе города Самары»;

- муниципальный контракт № КГА-ПИР-0-0251-10 от 20.09.2010 «Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в границах левого берега реки Волги, границы Куйбышевского района, городской черты, железной дороги в Куйбышевском районе города Самары».

Департамент выполняет функции «Заказчика» по данным работам. Обязательства по контрактам не выполнены, работа продолжается.

Департамент принимает непосредственное участие в подготовке мероприятий для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В целях обеспечения бесперебойного дорожного движения в городском округе Самара в период строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры в рамках проведения Чемпионата мира 2018 предложена  транспортная схема.

Модернизация ул. Ново-Садовой и Московского шоссе окажется важной для обеспечения транспортом стадиона ФИФА только в случае поэтапного ввода в эксплуатацию проспекта Карла Маркса:

- построить участок проспекта Карла Маркса от улицы Аврора до площади Урицкого без многоуровневых развязок;

- построить участок проспекта Карла Маркса от улицы Аврора до проспекта Кирова в виде боковых проездов (дублеров) по 2 полосы с резервированием территории между ними под основную проезжую часть магистрали регулируемого движения;

- построить участок магистрали Центральная от площади Урицкого до берега реки Самары в виде эстакады или тоннеля (1 км) через железнодорожные пути и                   ул. Неверова;

- построить отрезок Южной обводной магистрали от стрелки реки Самары до магистрали Центральная (проспект Карла Маркса);

- построить участок основной проезжей части магистрали Центральная от улицы Аврора до проспекта Кирова;

- построить участок проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе в виде боковых проездов (дублеров) по 2 полосы с резервированием территории между ними под основную магистраль непрерывного движения;

- построить основную проезжую часть магистрали регулируемого движения на участке от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе;

- построить участок проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до границы городской черты.

Поэтапные мероприятия позволят проведение работ не только меньшими средствами, но, главное, не создадут перегрузок в транспортной сети, поскольку открывают новый коридор движения – пр. К. Маркса, который на начальном этапе может быть магистралью общегородского значения регулируемого движения, развязки в разных уровнях на которой могут появиться за пределами 2018 года.

Помимо строительства перспективных общегородских магистралей для увеличения пропускной способности транспортного каркаса в целом желательно построить, реконструировать «поперечные» улицы, для перераспределения транспортных потоков между основными «продольными» магистралями.

Увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети исторического центра города - трудновыполнимая задача. Введение одностороннего движения может не дать желаемого результата. Решением проблемы может стать строительство автодороги по правому берегу р. Самара, а так же перевод пары продольных улиц на одностороннее движение (по примеру ул. Агибалова и ул. Спортивная) и пропуск по ним основного транзитного движения к стадиону.

Строительство стадиона ФИФА на набережной откроет возможности для создания новой городской среды вдоль речных берегов, обеспечив тем самым долгосрочное наследие и новый архитектурный облик города, который необходимо увязать с центральной исторической частью. Разработка проекта планировки территорий центральной исторической части города необходима для определения мероприятий по реконструкции и благоустройству городской среды, размещению сопутствующих объектов для проведения чемпионата мира, формированию положительного имиджа города.

Управление градостроительного регулирования для организации поэтапной работы над проектом планировки территории центральной исторической части предлагает разбить территорию от ул. Карбюраторной до ул. Полевой общей площадью 799,5 га на 17 площадок, на каждую из которых разработать проектную документацию.

Подготовлено 9 распоряжений на первые приоритетные площадки о разрешении разработки проектов планировки и межевания территории в исторической части города в следующих границах:

- в границах улиц Карбюраторной, Максима Горького, Пионерской, Фрунзе, правого берега реки Самара в Самарском районе городского округа Самара;

- в границах улиц Пионерской,  Максима Горького, Некрасовской, Фрунзе в Самарском районе городского округа Самара;

- в границах правого берега реки Самара, улиц Фрунзе, Венцека, Самарской в Самарском районе городского округа Самара;

- в границах правого берега реки Самара, улиц Самарской, Некрасовской, Ленинской, пер. Тургенева, ул. Бр.Коростелевых в Самарском районе городского округа Самара;

- в границах улиц Венцека, Фрунзе. Некрасовской, Самарской в Самарском районе городского округа Самара;

- в границах улиц Некрасовской, Максима Горького, Красноармейской, Фрунзе в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара;

- в границах улиц Некрасовской, Фрунзе, Красноармейской, Самарской. в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара;

- в границах пер.Тургенева, улиц Ленинской, Самарской, Красноармейской, Арцыбушевской в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара;

- в границах полосы отвода железнодорожных путей, улиц Ленинградской, Бр. Коростелевых, пер.Тургенева, улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Урицкого в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара.

6. Подготовка документации по планировке территории городского округа Самара

В отчетном периоде подготовлено распоряжений:

- о подготовке проектов  планировки территорий подлежащих развитию – 13;

- о подготовке документации по планировке    территории – 7;

- о корректировке проекта планировки территории – 2;

Выдано заключений на ППТ для проведения публичных слушаний по развитию застроенных территорий – 11.

7. Анализ и контроль рекламно-информационного оформления городского округа Самара

В отчетном периоде принято - 483 заявки на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций; выдано - 314 разрешений на установку рекламных конструкций; уплачено государственной пошлины – 1 393 000 руб.; всего выявлено незаконно установленных рекламных конструкций – 759 (из них конструкций формата 3х6м – 143); всего демонтировано незаконно установленных рекламных конструкций —  918 (из них конструкций формата 3х6м –200), направлено предписаний о демонтаже рекламных конструкций - 508; направлено исковых заявлений в суд - 3; принято судебных решений о демонтаже рекламных конструкций - 6; заключено мировых соглашений  – 0.

Необходимо отметить, что действующая нормативная правовая база городского округа Самара в сфере наружной рекламы неработоспособна, полномочия Департамента, определенные Правилами по установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 19.07.2006 № 301, являются неэффективными. Порядок осуществления контроля за состоянием наружной рекламы, в том числе в части осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на территории города не регламентирован. Концепция размещения наружной рекламы и информации в городском округе Самара не реализовывалась.

Для приведения ситуации в соответствие с действующим законодательством, Департаментом подготовлены проекты нормативных правовых актов, которые будут рассмотрены Коллегией Администрации городского округа Самара и представлены в Думу городского округа Самара.

8. Сведения об автономных учреждениях

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» (АУ «УКС») создано 03.08.2009 (ОГРН 1096315004730) в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.06.2009 №565.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара                  от  22.04.2011  №  324 АУ «УКС» изменило свой тип на бюджетный, в результате чего было создано муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» (МБУ «УКС»).

От имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя МБУ «УКС» осуществляет Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара.

Цели создания: МБУ «УКС» создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления проектирования и строительства, контролем за качеством проектирования, строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта, технического перевооружения действующих предприятий и (или) сооружений, за соблюдением технических стандартов, сметных норм и нормативов, а также других требований, регламентирующих выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; оказание услуг в сфере распространения наружной рекламы  и установки рекламных конструкций; изучением возможности принятия органами местного самоуправления решений о развитии застроенных территорий, решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений; решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, заключений о выполненных строительных мероприятиях в нежилых помещениях, а также оказание консультационных, транспортных и хозяйственных услуг.

Функции МБУ «УКС» согласно Уставу:

- осуществление функций генерального подрядчика проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, капитального ремонта и заказчика-застройщика;

- осуществление получения технических условий на подключение объекта к энергоресурсам;

- согласование архитектурно-планировочных решений с градостроительным советом городского округа Самара при  строительстве объектов жилья и социальной сферы;

- осуществление контроля вскрытия дорожных покрытий безрельсовых дорог, вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях оформляет и передает подрядчику лесорубные билеты;

- определение мест вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;

- оформление документов на проведение работ по созданию геодезической разбивочной основы для  строительства, участие в проверке закрепления в натуре опорной строительной сетки, красных линий, реперов и знаков геодезической сети главных осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций и передача их подрядной организации для организации работ;

- утверждение перечня лиц, которые уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

- регистрация в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

- осуществление контроля и технического надзора за проектированием и строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

- принятие решений о временном прекращении строительства и консервации объекта, подготовка сметного расчета на выполнение работ по консервации и осуществление контроля их качественное выполнения;

- участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ;

- участие в приемке от подрядчика законсервированных объектов и организации охраны материальных ценностей;

- выдача предписаний о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и извещение заказчика о необходимости предъявления виновной стороне санкций;

- организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

- представление в уполномоченные органы документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;

- подготовка коньюнктурных обзоров о ходе проектирования и строительства;

- дача разъяснений по техническим вопросам государственным контролирующим органам;

- участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и

строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

- осуществление контроля за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

- осуществление подготовки документации, необходимой для получения разрешений на установку рекламных конструкций;

- осуществление подготовки документации для выдачи архитектурно-технических заданий на объекты наружной рекламы;

- осуществление формирования пакета документов для принятия решений о выдаче или аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций;

- оказание услуг по осуществлению проверок состояния рекламных конструкций на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и составлению актов по результатам проверки;

- оказание транспортных услуг;

- оказание услуг по организации приема, регистрации и обслуживанию делегаций и лиц, прибывших в служебные командировки в адрес Учредителя, организации совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий;

- оказание услуг по выполнению противопожарных мероприятий;

- осуществление сбора исходных данных, необходимых для принятия органами местного самоуправления решений о развитии застроенных территорий;

- оказание услуг по изучению потребности в строительстве новых объектов;

- осуществление формирования пакета документов для принятия решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства, переоборудования и реконструкции помещений, расположенных на территории городского округа Самара;

- организация работы по подготовке документов для получения решений уполномоченных органов о согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) перепланировки, переоборудования и реконструкции помещений, расположенных на территории городского округа Самара;

- осуществление формирования пакета документов для принятия решений о переводе помещений, расположенных на территории городского округа Самара, из жилых помещений в нежилые помещения и из нежилых помещений в жилые помещения;

- организация работы по подготовке документов для получения решений уполномоченных органов о согласовании перевода помещений, расположенных на территории городского округа Самара, из жилых помещений в нежилые помещения и из нежилых помещений в жилые помещения;

- организация работы по подготовке документов, подтверждающих завершение переустройства и (или) перепланировки, переоборудования помещений, расположенных на территории городского округа Самара;

- организация работы по подготовке документов для получения заключений о выполненных строительных мероприятиях в нежилых помещениях;

- осуществление формирования пакета документов для получения заключений о выполненных строительных мероприятиях в нежилых помещениях;

- оказание консультационных услуг физическим и юридическим лицам;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения;

- оказание услуг по содержанию, охране и уборке служебных помещений.

В соответствии с заданием учредителя МБУ «УКС» выполняет следующие работы:

- Осуществляет контроль за качеством проектирования, строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта, технического перевооружения действующих предприятий и (или) сооружений, за соблюдением технических стандартов, сметных норм и нормативов, а также других требований, регламентирующих выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах, определяемых Департаментом.

- Осуществляет сбор исходных данных о территориях для перспективного планирования их развития, изучение потребности в строительстве новых объектов, определяемых Департаментом.

- Формирует пакет документов для принятия решений о выдаче или аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций, осуществляет мониторинг рекламного оформления городского округа Самара.

- Осуществляет транспортные перевозки.

- Обеспечивает чистоту служебных помещений, предназначенных для обеспечения деятельности Департамента, расположенного по адресу: г. Самара,                                 ул. Галактионовская, д. 132, г. Самара.

- Осуществляет охрану помещений, предназначенных для обеспечения деятельности Департамента.

- Осуществляет прием заявлений, обращений и запросов, поступивших                              от физических и юридических лиц в адрес Департамента, выдает соответствующие ответы.

- Выполняет сметные работ Департаменту.

Согласно соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение задания учредителя, за 2011 год  МБУ «УКС» получено субсидий из бюджета городского округа Самара в размере 38834400 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Израсходовано субсидий за 2011 год 38834400 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Фактическая численность сотрудников МБУ «УКС» составляет 98 человек.

Имущество МБУ «УКС»: Перечень переданного имущества определен приказами Департамента управления имущества городского округа Самара от 07.05.2010 №1587,      от 09.07.2010 № 2448, от 14.04.2010 № 1296, от 12.03.2010 № 847.

- Недвижимое имущество:

| № п/п | Наименование | Адрес | Балансовая стоимость (руб.) | Износ (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нежилое помещение | Нежилое помещение (Галактионовская, 132 (подвал: ком.№46) ) S=169,2 кв.м. | 235526,55 | 64456,31 | 171070,24 |
| 2. | Нежилое помещение | Нежилое помещение (Галактионовская,132 (2 этаж: ком. 5,6,7,35) S=53,9кв.м. | 94822,74 | 14573,75 | 80248,99 |
| 3. | Нежилое помещение | Нежилое помещение (Галактионовская,132 (3 этаж: ком.1-3, 5-74) S=1190,80 кв.м. | 3669770,73 | 427017,95 | 3242752,78 |
| 4. | Нежилое помещение | Нежилое помещение (Галактионовская,132(1 этаж.: ком.57-59; 2 этаж ком.12,25; 4 этаж: ком.5,12) S=154,5 | 268319,10 | 44097,11 | 224221,99 |
| 5. | Нежилое помещение | Нежилое помещение (ул.Галактионовская, 132 (4 этаж: ком.№28,45,46) ) S=29,5 кв.м. | 39108,74 | 6921,67 | 32187,07 |
| 6. | Нежилое помещение | Нежилое помещение (ул.Молодогвардейская,225 (цокол. этаж: ком. №11-32,50,77-83 ) S=494,1 кв.м. | 3355466,31 | 719123,44 | 2636342,87 |
| 7. | Гараж | Гараж Московское шоссе 101, зона 126 (40,60кв.м.) | 19222,32 | 5498,75 | 13723,57 |
| 8. | Гараж | Гараж ул.Ново-Садовая,3 (95 кв.м.) | 253956,90 | 123790,41 | 130166,49 |
| 9. | Гараж | Гараж ул.Радонежская, 2а (Свердлова,2а) (119,2 кв.м.) | 42694,25 | 12260,18 | 30434,07 |

2. Автотранспорт:

в настоящее время на балансе МБУ «УКС» числится следующий автотранспорт:

| № п/п | Модель и номер государственной регистрации автомобиля | Балансовая стоимость (руб.) | Износ (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | HYUNDAI SONATA г/н А 540 АР 163 | 521700,00 | 384115,14 | 137584,86 |
| 2. | LADA 111830 г/н М358ТМ 163 | 220338,98 | 86818,86 | 133520,12 |
| 3. | LADA 111830 г/н М359ТМ 163 | 220338,98 | 86818,86 | 133520,12 |
| 4. | LADA 111830 г/н М360ТМ 163 | 220338,98 | 86818,86 | 133520,12 |
| 5. | LADA 111830 г/н М361ТМ 163 | 220338,98 | 86818,86 | 133520,12 |
| 6. | ВАЗ 21093 г/н М402ТМ 163 | 198683,10 | 198683,10 | 0 |
| 7. | ВАЗ 21093 г/н М406ТМ 163 | 97740,00 | 97740,00 | 0 |
| 8. | ВАЗ 21093 г/н М408ТМ 163 | 92575,00 | 92575,00 | 0 |
| 9. | ВАЗ 21093 г/н М409ТМ 163 | 107525,00 | 107525,00 | 0 |
| 10. | ВАЗ 21093 г/н М410ТМ 163 | 98820,00 | 98820,00 | 0 |
| 11. | ВАЗ 21093 г/н М411ТМ 163 | 123762,98 | 123762,98 | 0 |
| 12. | ВАЗ 21108 г/н Р599АА 63 | 346914,23 | 346914,23 | 0 |
| 13. | ВАЗ 21140 г/н М401ТМ 163 | 215784,00 | 215784,00 | 0 |
| 14. | ВАЗ 21140 г/н М405ТМ 163 | 128215,26 | 128215,26 | 0 |
| 15. | ВАЗ 21140 г/н М407ТМ 163 | 107525,00 | 107525,00 | 0 |
| 16. | ВАЗ 21150 г/н М403ТМ163 | 211140,00 | 211140,00 | 0 |
| 17. | ГАЗ 3110 г/н М404ТМ 163 | 170305,00 | 170305,00 | 0 |
| 18. | Шевроле Нива г/н А 510 АР 163 | 370794,60 | 370794,60 | 0 |
| 19. | HYUNDAI SANTA г/н А006КУ 163 | 1084139,00 | 204388,08 | 879750,92 |
| 20. | TOYOTA CAMRY г/н А284АР 163 | 1033785,08 | 55880,28 | 977904,80 |

- Иное имущество:

во исполнение приказа Департамента управления имуществом городского округа                 от 07.05.2010 №1587 МБУ «УКС» принято в оперативное управление мебели на сумму 295732,06 рублей и оргтехники на сумму 548364,21 рублей.

9. Сведения о правовой работе Департамента

Информация о проведенной исковой работе

| Основные направления исковой работы | ### Подготовлено исков, ### а также иски, по которым Департамент участвует в качестве ответчика, третьего лица | ### Подготов лено отзывов, ### жалоб | ## Участие в судебных заседаниях, ## результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Арбитражные суды | ### Суды общей юрисдикции | ### Информация об исполнении судебных актов |
| Административные дела | 4 | 4 | 4 | 0 | Оплачен штраф в размере 66000 |
| О взыскании | 48 | 41 | 36 | 12 | За 2011 год исковые требования ДСА удовлетворены на 16362666, 61 руб. |
| О признании незаконными действия (бездействия) ДСА | 120 | 118 | 34 | 86 | Из 120 исковых заявлений, 100 исковых требований удовлетворено. Решения суда исполнены |
| Дольщики | 480 | 474 | 12 | 468 | ДСА третье лицо |
| Исполнительное производство | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 испол. произ-ва обжалованы. Решение суда исполнено |
| О признании права собственности на гараж | 259 | 213 | 0 | 259 | ДСА третье лицо |
| О признании права собственности на земельный участок | 144 | 132 | 3 | 141 | По 9 исковым заявлениям отказано |
| О признании права собственности на реконстр.объект, самов.постройку | 231 | 212 | 13 | 218 | По 11 исковым заявлениям отказано |
| О признании незаконными действия (бездействия) Главы г.о.Самара, о признании недейст.постановления Главы г.о.Самара | 26 | 24 | 17 | 9 | По 5 исковым заявлениями отказано |
| Обжалование действий (бездействий) Министерства имущественных отношений Сам.области | 70 | 59 | 39 | 31 | По 18 исковым заявлениям отказано. ДСА утверждено 52 схемы расположения земельных участков |
| О признании права собственности на перепланированное помещение | 191 | 171 | 0 | 191 | По 11 исковым заявлениям отказано |
| Трудовые споры | 1 | 1 | 0 | 1 | Стрельцов М.Ю. восстановлен |
| Прочие | 188 | 152 | 29 | 159 | ДСА третье лицо |
| Всего | 1770 | 1608 | 192 | 1578 |  |

10. Сведения об административно-контрольной работе Департамента

### За отчетный период в Департамент поступило 48148 обращений от физических и юридических лиц.

Анализ объемов документооборота,

структуры документопотоков и содержания документов

|  | Заявитель, вопрос (направление) | Количество поступивших обращений, заявок | Количество рассмотренных обращений, заявок | Количество подготовленных решений (постановлений, распоряжений), актов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По утв.схемы расп. з/у на кадастр.плане, для стр-ва (Мин.стр-ва и ЖКХ Сам.обл.) | 362 | 362 | 92 |
| 2 | По утв.схемы расп. з/у .(более 100м, менее 100м) на кадастр.плане для целей, не связанных со стр-вом -Мин.имущ.отнош.Сам.обл | 4076 (1931-первич, 2145-повтор) | 4076 (1931-первич, 2145-повтор) | 735 |
| 3 | Разрешение на строительство | 446 | 446 | 273 |
| 6 | Разреш.на ввод объекта в эксплуатацию | 206 | 206 | 87 |
| 7 | Отмена Разрешений Главы | 4 | 4 | 4 |
| 9 | О переводе помещений | 260 | 260 | 274 |
| 10 | О перепланировке помещений: |  |  |  |
| 10.1 | - жилых | 2107 (1948-самов., 159-предполаг) | 2107 (1948-самов., 159-предполаг) | 2861 (2158-реш.согл 703-реш.отказ) |
| 10.2 | - нежилых | 372 | 372 | - |
|  | Акт ввода в эксплуатацию перепланир. помещ. |  |  |  |
|  | - жилых | - | - | 2819 |
|  | - нежилых | 161 | 161 | 161 |
| 11 | Отмена пост.Главы г.о.Самара | 6 | 6 | 4 |
| 12 | Распоряжение «по планировке территории» | 20 | 20 | 14 |
| 15 | По подготовке ГПЗУ | 366 | 366 | 273 |
| 16 | По формированию з/у под многоквартирными домами | 267 | 267 | 478 |
| 17 | Входящие док-ты | 32712 | 32712 | 156 |
| 18 | Письма граждан | 6783 (1995+4785) | 6783 (1995+4785) | - |
|  | ВСЕГО | 48148 | 48148 | 8231 |

В отчетном периоде на содержание Департамента было выделено 75 781,7 тыс. руб. Приобретено оборудования на сумму 156,8 тыс. руб. Анализ сметы расходов на содержание аппарата управления Департамента, в том числе с расшифровкой расходов Департамента по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета и КОСГУ.

11. Разработка правовых актов

Департаментом за отчетный период были разработаны следующие правовые акты:

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 09.09.2011 № Д05-01-06/61 «О разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 13.07.2011 № Д05-01-06/50 «Об установления персональной ответственности муниципальных служащих  Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара за предоставление информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 24.05.2011 № Д05-01-06/39 «О подготовке архитектурно – планировочных заданий на благоустройство парковых, придомовых территорий скверов и бульваров в части детской спортивно – игровой инфраструктуры и движения пешеходов»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 20.05.2011 № Д05-01-06/38 «О внесении изменений Приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.05.2010 № Д05-01-06/25-1-0 «Об утверждении Административного регламента Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 06.05.2011 № Д05-01-06/35 «Об утверждении Административного регламента Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещений»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «О создании Муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» путем изменения типа Муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «О признании утратившим силу распоряжения Главы городского округа Самара от 19.12.2006              № 651-р «О создании комиссии по передаче незавершенных работ по проектированию и строительству Самарского метрополитена»;

- проект приказа Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Самара»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «О рабочей группе по осмотру законченных строительством объектов капитального строительства на территории городского округа Самара»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «О признании утратившими силу отдельных правовых актов»;

- законодательная инициативы Главы городского округа Самара «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара № 912 от 29.07.2010 «О создании рабочей группы по разработке программы благоустройства, ландшафтного оформления и технического задания реконструкции набережной реки Волга»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «О признании утратившим силу решения исполнительного комитета Самарского городского Совета народного депутатов Самарской области от 24.12.1991 № 1037 «Об отнесении природных объектов г. Самары к государственным памятникам природы местного значения»;

- проект постановления Администрации городского округа Самара «Об отмене постановления Главы города Самары от 26.09.2005 № 2583 «Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства, проекта границ земельного участка, предварительном согласовании места размещения, разрешении проектирования здания многоцелевого использования с жилыми квартирами, магазинами, офисами и паркингом ООО ТЕТ А ТЕТ «М» и предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах улиц Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого в Самарском районе города Самары»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «Об утверждении Кодекса и служебного поведения муниципальных служащих Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.05.2010 №Д05-01-06/28 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Самара»;

- проект распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О внесении изменений в Регламент деятельности Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара».

Кроме того, Департаментом за отчетный период была проделана следующая работа:

- рассмотрено 647 документов, представленных заинтересованными лицами для получения разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, на соответствие их нормам градостроительного законодательства;

- рассмотрено 687 проектов распоряжений, постановлений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей территории;

- рассмотрено 368 проектов распоряжений об утверждении схемы земельных участков на кадастровом плане территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами;

- рассмотрено 274 проектов распоряжений о переводе жилых помещений в нежилые помещения;

- рассмотрено 210 (до 01.08.2011) проектов распоряжений об утверждении градостроительных планов земельных участков;

- рассмотрено 108 (до 01.08.2011) заключений о строительных мероприятиях в нежилых помещениях;

- подготовлено 229 заключений на проекты договоров, муниципальных контрактов;

- рассмотрено 2859 проектов решений о согласовании самовольно произведенной перепланировки, переустройства жилого помещения.

| Проведение правовой экспертизы на соответствие нормам градостроительного законодательства (кол-во документов, представляемых заинтересованными лицами для получения разрешений на строительство объектов капитального строительства) | Разрешение на строительство | 449 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение на ввод | 198 |  |
| Подготовка заключений на проекты договоров, муниципальных контрактов | 229 |  |  |
| Рассмотрение актов прокурорского реагирования Всего - 427 | Представление |  | 63 |
|  | Протест |  | 2 |
|  | Требование |  | 203 |
|  | Запрос |  | 159 |

12. Кадровая политика

В Департаменте проведены организационно-правовые мероприятия по оптимизации численности работников. По сокращению численности (штата) работников  уволено  13 муниципальных служащих.

Распоряжением руководителя Департамента от 14.06.2011 № Д05-01-06/43 утверждена структура Департамента и штатное расписание. Проведена оптимизация штатной численности работников, которая составляет 158 единиц. В связи с проведением мероприятий по сокращению численности (штата) вручены трем муниципальным служащим  уведомления о сокращении их должностей. В соответствии со структурой разработаны новые положения о структурных подразделениях и должностные инструкции.

Переведены на другие должности муниципальной службы 128 человек.

В 2011 году принято на муниципальную службу 41 человек, уволено 53.

В кадровом резерве состоят 17 человек.

Укомплектованность штатов составляет 99%.

Прошли аттестацию 33 муниципальных служащих.

73 муниципальным служащим присвоены первые и очередные классные чины.

Проведено 29 служебных проверок по выявлению лиц, виновных в нарушении законодательства.

Привлечено к дисциплинарным взысканиям  28 муниципальных служащих.

Повысили квалификацию 12 муниципальных служащих.

Прошли диспансеризацию 53 муниципальных служащих.

Основной причиной текучести кадров является низкий уровень заработной платы.

13. Выводы и предложения

Стратегическими целями Департамента в отчетном периоде являлись сохранение темпов роста строительства жилого фонда, контроль соблюдения строительных норм и правил на территории городского округа Самара, в том числе по объектам, заказчиком которых выступает Департамент, ликвидация ветхого жилого фонда, осуществление функций органа местного самоуправления в области градостроительства и земельных отношений, комплексное развитие застроенных территорий.

Руководитель Департамента 				 		                  С.В. Рубаков